EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE MAPUTO

DEPARTAMENTO DE SUMAFORIZAÇÃO E TRÁFEGO

Ao

Conselho de Administração

da EMME

Relatório Nº.:_____/DST/EMME/2025                                       Maputo, 22 de Maio de 2025

Assunto: Relatório Sobre o Desenvolvimento da Plataforma M-ESTACIONAMENTO.

Excelência,

No âmbito do melhoramento do estacionamento rotativo e pela dificuldade do funcionamento da antiga plataforma houve a necessidade de desenvolver uma nova plataforma de estacionamento rotativo, desta feita iremos descrever as atividades do desenvolvimento da mesma.

De referir que a plataforma começou a ser desenvolvida no dia 18 do mês de fevereiro onde atualmente esta a 95% do seu desenvolvimento faltando apenas a fase de testes e da ligação ponto a ponto com as carteiras moveis (Mcel, Vodacom e Movitel). Abaixo está descrito a tabela de atividades detalhados.

| Actividades | Descrição |
| --- | --- |
| Estudo de fluxo de actividades | Fez – se um estudo com a equipe que trabalha com o m-estacionamento; |
| Análise do sistema anterior | Feita a análise do fluxo de dados, funcionalidades, tempo resposta, interatividade, com a deficiência dos mesmos houve a necessidade de se criar uma nova plataforma, com vista a melhorar os pontos indicados e implementar novas funcionalidades. |
| Requisitos do sistema | Após análise anterior foram definidas os seguintes requisitos: Base de dados em tempo real, geolocalização, mudança de paradigma logica que é o uso da linguagem python, reestruturação lógica e física da rede da instituição, estabilidade da corrente elétrica para manter o servidor funcional 24/7 sem interrupções, compra de software para virtualização e segurança lógica de dados. |
| Desenvolvimento da plataforma | Nesta procedeu-se com o desenvolvimento da plataforma, onde foram criados os módulos que são: - APK do cliente; - APK do verificador; - APK da fiscalização; - Painel de controle; |
| Reestruturação da Rede física e lógica | Actualmente estamos na fase da reestruturação da rede física e lógica para fazer a conexão entre a plataforma e as carteiras móveis (conexão ponto a ponto) |
| Integração | Criação da API de pagamento para carteiras móveis via APK do cliente e código USSD; |
| Fase de Testes | Integração com a TMCEL/MKESH Integração com VODACOM/MPESA Integração com a MOVITEL/EMOLA |
| Fase de Produção | Lançamento da plataforma M-ESTACIONAMENTO |

OBS. Actualmente estamos na fase de integração com TMCEL, para a fase de testes.

O Coordenador do Departamento de Semaforização e Trafego

____________________________

Ibraimo Caroga